**Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ**

Τίτλος έργου: «***ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ***»,

Προϋπολογισμός:**2.200.000,00€**

Ημ. Ένταξης: 10/11/2021, έγινε μετάπτωση στο νέο **ΕΠΑ/ ΠΑΑ** 6/2023, Προς δημοπράτηση

Φυσικό αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι η άρδευση της περιοχής της Αγ. Τριάδας, μιας έκτασης που εκτείνεται από τα όρια του υφιστάμενου υδραύλακαΚούρκαφα και του νέου κεντρικού αρδευτικού αγωγού που κατασκευάζεται σήμερα μέχρι το υψόμετρο 450μ πάνω από το μοναστήρι της Αγ. Τριάδας. Αναλυτικά η έκταση εκτείνεται μέχρι τα παλαιά διοικητικά όρια του Δ.Δ. Αμπέλου ενώ δυτικά μέχρι τη δασωμένη περιοχή Ν.Δ. της εκκλησίας της Αγ. Παρασκευής. Η αρδευόμενη έκταση ανέρχεται σε 3250 στρέμματα.

Τίτλος: «***Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας***»

Προϋπολογισμός: **250.000,00€**

Ένταξη:2019, Χρηματοδότηση **ΠΔΕ**

Σύμβαση: 16/7/2021, Το έργο εκτελείται

Φυσικό αντικείμενο: Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής για 6ώρη αποθήκευση της νυχτερινής παροχής. Η δεξαμενή θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ιδιόκτητο οικόπεδο που διαθέτει ο Τ.Ο.Ε.Β. Μαρμάρων. Στα πλαίσια της μελέτης της δεξαμενής το εμβαδόν υπολογίσθηκε σε 1.385,88 m2.

**Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ**

**3 έργα με χρηματοδότηση από το ΠΑΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)με ένταξη το 2020:**

1. Τίτλος: «***ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ Β ΠΥΡΓΟΥ***»

Προϋπολογισμός: **2.004.489,00€**

Το έργο εκτελείται

Φυσικό αντικείμενο: Η ενταγμένη Πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης

Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Β' Πύργου στη Π.Ε. Ηλείας αποτελείται από υπόγειο σωληνωτό αρδευτικό δίκτυο και υδροληψίες (βάνες) που μεταφέρουν νερό μέσω της Κύριας Διώρυγας Αλφειού, η οποία τροφοδοτείται από το φράγμα Υδροληψίας του Αλφειού, στα αγροτεμάχια της περιοχής δικαιοδοσίας του για την άρδευσή τους κατά την αρδευτική περίοδο.

1. Τίτλος: «***ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ***»

Προϋπολογισμός: **2.034.197,19€**

Το έργο εκτελείται

Φυσικό αντικείμενο: Η ενταγμένη Πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών, κεντρικών παροχομέτρων και τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης, καταγραφής και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού

Η περιοχή της προτεινόμενης επένδυσης περιλαμβάνει τη Βόρεια Ζώνη Πηνειού ανήκει στη Λεκάνη Απορροής του Πηνειού [GR 28], περιλαμβάνει τον ΤΟΕΒ Μυρτουντίων και αποτελεί μέρος του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου [02].

1. Τίτλος: «***ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΣΑΒΑΛΙΩΝ***»

Προϋπολογισμός: **2.089.864,98€**

Το έργο εκτελείται

Φυσικό αντικείμενο: Η ενταγμένη Πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων με την εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχόμετρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του ΤΟΕΒ Σαβαλίων.

Η περιοχή της προτεινόμενης επένδυσης περιλαμβάνει τη Νότια Ζώνη Πηνειού που ανήκει στη Λεκάνη Απορροής του Πηνειού [GR 28], περιλαμβάνει τον ΤΟΕΒ Σαβαλίων και αποτελεί μέρος του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου [02].

**Επίσης, έχουν υποβληθεί πρόταση για ένταξη στο μέτρο 4.3.1 του ΠΑΑ για το 2024 τα παρακάτω 2 έργα:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ Α΄ ΠΥΡΓΟΥ | 2.200.000 € |
| 2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 2.200.000 € |

**Τέλος, στο ΠΔΕ είχε ενταχθεί το 2022 στη ΣΑΕΠ801 (φυσικές καταστροφές) το παρακάτω έργο, το οποίο εκτελείται:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022ΕΠ80100024 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 | 71.000,00 |

**Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**

**ΠΑΑ, Μέτρο 4.3.1:**

**Α) Εγγειοβελτιωτικά έργα που εκτελούνται**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Βελτίωση Τμημάτων Δικτύου αντλιοστασίων Α2 Ζώνης (9Α) & Α2 / Ζώνης (9Β+9Γ) Αρδευτικό Έργου Τ.Ο.Ε.Β ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2.200.000,00 €  2020ΣΕ0821003 | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΙΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3 & Α4 , ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 8, ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ | 1.600.000,00 €  2020ΣΕ0821003 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤYΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Λ1 & Λ4 ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 2.200.000,00 €  2020ΣΕ0821003 | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 1.987.091,87 €  2020ΣΕ0821003 | ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ |

**Β) Εγγειοβελτιωτικά Ενταγμένα Υπό Δημοπράτηση :**

1.«***ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ - ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΊΩΝ Α2/9Α ΚΑΙ Α4/9Β ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΊΟΥ***», συνολικού προϋπολογισμού **2.199.760,00**€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κωδικό 2023ΣΕ08210013.

2.«***ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ***.» συνολικού προϋπολογισμού **2.199.760,00€** (με Φ.Π.Α.). του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 - 2020. με κωδικό 2023ΣΕ08210013.

3.«***ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ***». συνολικού προϋπολογισμού **2.198.495,20€** (με Φ.Π.Α.). του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 - 2020. με κωδικό 2023ΣΕ08210013.

4.«***ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΗΛΕΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, Γ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΛΩΟΥ***» συνολικού προϋπολογισμού **2.195.792,00** ευρώ, (με Φ.Π.Α.). του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 - 2020. με κωδικό 2023ΣΕ08210013.

**Γ) Εγγειοβελτιωτικά 2024: Υποβολές προτάσεων**

1.«***Αντικατάσταση Αγωγών, Εκσυγχρονισμός του Αρδευτικού Δικτύου και των Αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Γαλατά***» προϋπολογισμού πράξης: **3.150.000,00€** (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 59-2024

2.«***ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ***» προϋπολογισμός πράξης: **2.249.782,40€** (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 60-2024

3.«***ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΦΥΤΕΙΩΝ***» προϋπολογισμού πράξης: **2.216.638,40€** (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 61-2024

Τίτλος έργου: «***ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ***»

Προϋπολογισμός:**500.000,00€**

Ημ. Ένταξης: 2021

Στάδιο υλοποίησης: δημοπράτηση 10/5/2023, Προσφυγή διοικητικά

**ΠΔΕ/ΕΠΑ/ΠΠΑ:**

1. Τίτλος έργου: «***ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΤΟΕΒ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ***»

Προϋπολογισμός:**1.700.000,00€**

Ημ. Ένταξης: 2021

Στάδιο υλοποίησης: διαδικασία ωρίμανσης, εκκρεμούν περιβαλλοντικά

1. Τίτλος έργου: «***ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 1 ΕΩΣ 6 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ***»

Προϋπολογισμός:**2.200.000,00€**

Ημ. Ένταξης: 2021

Στάδιο υλοποίησης: άγονος διαγωνισμός, επαναδημοπράτηση

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2021ΕΠ80100005**  Αναλύεται σε 2 υποέργα, όπως φαίνονται ακολούθως | **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021** | **6.760.000,00**  Εκτελείται |
| **1ο Υποέργο** | Εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου | 3.101.054,41€  Σύμβαση 23/9/2022 |
| **2ο Υποέργο** | Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αναχωμάτων τάφρων Γεροπόρου και Αγ. Δημητρίου στο ΤΟΕΒ Λεσινίου | 3.658.945,59€, σύμβαση 28/7/2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022ΕΠ80100004** | **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ - ΕΤΟΣ 2021** | **734.000,00**  Εκτελείται |
| **2022ΕΠ80100005** | **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ - ΕΤΟΣ 2021** | **1.100.000,00**  Εκτελείται |
| **2022ΕΠ80100006** | **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ - ΕΤΟΣ 2021** | **1.328.000,00**  Εκτελείται |

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ** | | | |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1/12-14 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2018ΚΑΠ0103001  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 150.000€ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ |
| ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 2019ΚΑΠ0103000  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 202.872,99 € | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ |
| **Β. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Η ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ** | | | |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ Π.Δ.Ε. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2021ΚΑΠ0103001  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ | 130.000€ | ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ |
| Λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας» | 2023ΚΑΠ0103000  ΝΕΟ | 37.200€ | ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ |
| Προμήθεια, και θέση σε πλήρη λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Χρυσοβέργι Αιτωλοακαρνανίας | 2023ΚΑΠ0103001  ΝΕΟ | 62.000€ | ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ |
| Aναβάθμιση και θέση σε πλήρη λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου ύδρευσης ΤΟΕΒ Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας | 2023ΚΑΠ0103003  ΝΕΟ | 37.200€ | ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΙΑΣ | 2023ΚΑΠ0103002  ΝΕΟ | 37.200€ | ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ |

Τέλος, βρίσκεται υπό δημοπράτηση και η μελέτη με τίτλο «***ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ***» που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ με κωδικό 2021ΚΑΠ0112000 και προϋπολογισμό **120.000**€.